AGV 三端分流与企业平台路线任务书 v3

Summary

? 根目录目标文档固定为：

? `PROJECT_IMPLEMENTATION_PLAN_v3.md`

? `PROJECT_IMPLEMENTATION_PLAN_v3.docx`

? 总实施顺序固定为 4 个阶段：

1. 平台管理员企业审批页面

2. `ComfyUI` 一期接入：`JSON -> 企业素材生成`

3. 企业三岗位框架 + 企业设置弹窗

4. 企业端第二代系统架构重构

? 当前版本明确不做：

? 双车道

? 不规则地图

? 连续移动动画

? 装卸停留仿真

? 自动避让

? 回仓/回充

? 企业独立 EXE 客户端

? 这些全部延期到“企业端第二代系统架构重构”阶段。

Key Changes

阶段 1：平台管理员企业审批页面

? 角色模型固定为：

? `guest`

? `personal`

? `enterprise_operator`

? `enterprise_logistics`

? `enterprise_admin`

? `platform_admin`

? 兼容迁移规则固定为：

? 现有 `enterprise` 旧角色迁移为 `enterprise_admin`

? 现有 `admin` 旧角色迁移为 `platform_admin`

? 平台管理员入口单独存在，不混入企业设置弹窗。

? 第一版平台管理员页面目标：

? 查看企业注册申请列表

? 查看申请详情

? 审批通过

? 驳回申请

? 查看审批历史摘要

? 第一批后端接口固定为：

? `POST /auth/register-enterprise`

? `GET /auth/enterprise-applications`

? `GET /auth/enterprise-applications/{id}`

? `POST /auth/enterprise-applications/{id}/approve`

? `POST /auth/enterprise-applications/{id}/reject`

? 企业申请状态固定为：

? `pending`

? `approved`

? `rejected`

? 审批动作必须进入操作审计。

阶段 2：ComfyUI 一期接入

? 第一阶段 `ComfyUI` 用途固定为：`JSON -> 企业素材生成`

? 本期不做：

? AI 直接回写点位库

? AI 直接改业务数据库

? AI 参与实时调度决策

? 输入源固定为当前系统可导出的业务 JSON，优先支持：

? 地图方案 JSON

? 点位/模板导出 JSON

? 实验记录导出 JSON

? 地图 profile 差异 JSON

? 输出目标固定为企业展示素材：

? 场景图

? 展示图

? 功能性图片

? 第一版接入方式固定为“桥接层”：

? 系统负责整理业务 JSON

? 生成用于 `ComfyUI` 的标准化提示数据/工作流参数

? 请求 `ComfyUI` 生成图片

? 保存生成结果元数据与文件引用

? 第一版不要求把 `ComfyUI` 融入核心调度链。

? 新增企业素材相关模块：

? 素材生成任务列表

? 素材输入摘要

? 生成结果预览

? 失败重试

? 第一批接口固定为：

? `POST /ai/comfyui/render`

? `GET /ai/comfyui/jobs`

? `GET /ai/comfyui/jobs/{id}`

? `GET /ai/comfyui/assets`

? 企业素材生成只对企业角色和平台管理员开放，游客与个人默认不可见。

阶段 3：企业三岗位框架 + 企业设置弹窗

? 在 `ComfyUI` 一期接入完成后，先做企业三岗位框架，而不是直接进入企业大重构。

? 企业三岗位第一版固定为：

? `enterprise_operator`

? `enterprise_logistics`

? `enterprise_admin`

? 第一版先做“框架差异”，不做深度功能分化：

? 顶部标题差异

? 默认展开面板差异

? 只读/可操作面板差异

? 企业设置弹窗左侧分栏差异

? 企业设置必须改为新的独立弹窗，不与平台管理员审批混合。

? 企业设置弹窗结构固定为：

? 左侧分栏

? 右侧内容区

? 第一版左侧分栏固定为：

? 企业概览

? 地图方案

? 点位与模板

? 运行规则

? AI 素材

? 审计与记录

? 三岗位第一版默认关注点固定为：

? 操作工：调度与任务执行

? 后勤岗：地图方案、点位模板、运行规则

? 企业管理员：审计、设置、AI 素材、企业资料

? 第一版只做“整体框架与显示分流”，不引入双车道、不规则地图、连续移动。

阶段 4：企业端第二代系统架构重构

? 该阶段才进入真正的大工程。

? 本阶段范围固定包括：

? 双车道路线模型

? 不规则地图

? AGV 连续移动

? 装卸停留时长模拟

? 优先级避让

? 空闲让有任务

? 返仓逻辑

? 空闲超时回充

? 企业独立 EXE 客户端

? 第二代系统架构开始前，前 3 阶段必须已经稳定：

? 平台管理员审批

? ComfyUI 素材生成

? 企业三岗位框架

? 第二代阶段不与当前版本混做。

Important Interfaces / Types

? 认证角色枚举固定为：

? `guest`

? `personal`

? `enterprise_operator`

? `enterprise_logistics`

? `enterprise_admin`

? `platform_admin`

? `GET /auth/me` 返回体必须包含：

? `role`

? `capabilities`

? `capability_groups`

? `account_status`

? `organization_id`

? `organization_name`

? 企业注册申请实体固定字段：

? `id`

? `company_name`

? `contact_name`

? `contact_email`

? `username`

? `status`

? `submitted_at`

? `reviewed_at`

? `reviewed_by`

? `review_note`

? `ComfyUI` 一期生成任务实体固定字段：

? `id`

? `source_type`

? `source_ref`

? `input_summary`

? `workflow_payload`

? `status`

? `created_by`

? `created_at`

? `completed_at`

? `asset_urls`

? `error_message`

? 企业设置弹窗状态第一版固定包含：

? `isOpen`

? `activeTab`

? `enterpriseProfile`

? `mapProfileSettings`

? `pointTemplateSettings`

? `runtimeRuleSettings`

? `aiAssetSettings`

? `auditSettings`

Test Plan

? 平台管理员审批：

? 平台管理员可查看申请列表

? 可审批/驳回

? 企业申请状态变更正确

? 审批动作写入审计

? `ComfyUI` 一期：

? 可从业务 JSON 发起素材生成

? 生成任务可查看状态

? 成功后可看到素材结果

? 失败后可看到错误信息

? 不会回写业务数据库核心表

? 企业三岗位框架：

? 三岗位标题正确

? 默认展开面板符合岗位定位

? 企业设置弹窗左侧分栏正常切换

? AI 素材页只在企业角色和平台管理员下可见

? 兼容性：

? 旧 `enterprise` / `admin` 账号迁移后仍可登录

? 现有个人模式与游客模式不被破坏

? 权限一致性：

? 前端禁用与后端拒绝保持一致

? 无权限用户不能调用审批和素材生成接口

Assumptions

? 本计划文件版本固定为 `v3`，不覆盖旧的 `v2.0` 计划。

? 平台管理员审批页面优先级高于企业端重构。

? `ComfyUI` 一期明确只做素材生成桥接，不参与实时调度与数据库业务写回。

? 企业三岗位第一版只做显示框架与权限骨架，不做重型仿真能力。

? 企业第二代系统架构的高风险能力统一后置，不在本轮近期实施范围。

Progress Update - 2026-03-27

? Phase 1 is complete: platform-admin enterprise registration review, detail drill-down, export actions, draft notes, and approval follow-up cards are all in place.

? Phase 2 is complete: the ComfyUI bridge can turn exported business JSON into enterprise material generation jobs, with presets, shared templates, preview overlays, and result management available in the product.

? Phase 3 core scope is complete: enterprise three-role framing, dedicated enterprise settings dialog, six enterprise tabs, role-aware workspace entry points, and the registration -> approval -> enterprise-console onboarding chain are now all implemented.

? Phase 3 closure work has also been validated with current locale parity checks (en / zh / ja matched with no missing keys) plus frontend lint/build verification.

? Phase 4 has not started yet. The deferred second-generation enterprise architecture items remain unchanged:

? dual-lane routing

? non-grid / irregular maps

? continuous AGV motion

? loading / unloading dwell simulation

? avoidance / priority yielding

? return-to-warehouse / auto-charge behaviors

? dedicated enterprise EXE client