毕设后续实施计划 v2.0

最后更新：2026-03-18

总览

- 计划目标：在现有 A3 基线之上，先完成“最低可交付系统”，再继续推进完整产品路线。

- 落地策略：两段式推进。

- 前半段：地图设置 MVP、数据库稳定、Windows 封装试运行、交付收口。

- 后半段：动态地图尺寸、登录与角色、企业端与更完整的产品化能力。

- 当前已有基线：

- A3 接口冻结

- SQLite / MySQL 接入

- 点位 / 模板 / 障碍预设持久化

- 任务队列管理

- Windows 启动脚本

当前模块状态

| 模块 | 名称 | 状态 | 说明 |

| --- | --- | --- | --- |

| 模块 0 | 基线固化 | 已完成（首版） | 当前 UI/文案优化已纳入新基线；本计划文档与 `CHANGELOG.md` 已同步落地。 |

| 模块 1 | 地图设置 MVP | 已完成（首版） | 已补 `/status/ui-settings`、前端地图显示设置后端持久化、地图信息区展示。 |

| 模块 2 | 最低可交付版封装试运行 | 已完成（首版试运行） | 已完成前端 `dist` 构建、后端静态托管、PyInstaller one-folder 打包与封装包烟雾测试。 |

| 模块 3 | 最低可交付系统收口 | 未开始 | 在封装试运行稳定后推进。 |

| 模块 4 | 动态地图尺寸与地图方案重构 | 未开始 | 高风险重构，放在 MVP 之后。 |

| 模块 5 | 登录、角色与产品化主线 | 未开始 | 属于完整产品路线。 |

| 模块 6 | 企业端与完整产品路线 | 未开始 | 在角色体系稳定后推进。 |

模块 0：基线固化

目标

- 提交当前未提交的前端改动，形成“地图与任务管理优化”基线。

- 更新 `CHANGELOG.md`，把数据库接入、障碍预设、任务管理、当前 UI 优化统一收口到一个稳定节点。

- 计划文档落地到项目根目录，后续每完成一个模块同步更新文档状态。

本轮落地结果

- 已新增本计划文件：`PROJECT_IMPLEMENTATION_PLAN_v2.0.md`

- 已新增配套文档：`PROJECT_IMPLEMENTATION_PLAN_v2.0.docx`

- 已在 `CHANGELOG.md` 中加入 `Unreleased` 记录，用于收口模块 0 / 1 的阶段性成果

模块 1：地图设置 MVP

目标

- 做出“毕设可展示”的地图设置，而不是一上来做高风险自由地图编辑器。

设置面板范围

- 地图显示设置：

- 小地图

- 图标显示

- 路径箭头

- 图例显示

- 图例布局

- 图例透明度

- 算法对比显示方式

- 地图布局设置：

- 应用预设

- 保存为预设

- 删除预设

- 保存障碍

- 导入 / 导出布局

- 恢复默认布局

- 地图信息区：

- 当前地图尺寸

- 当前预设名

- 障碍格数量

- 当前后端模式（memory / sqlite / mysql）

新增后端接口

- `GET /status/ui-settings`

- `PUT /status/ui-settings`

`ui-settings` 持久化范围

- `showMinimap`

- `showMarkerIcons`

- `showPathArrows`

- `showStatusLegend`

- `statusLegendLayout`

- `statusLegendOpacity`

- `compareDisplayMode`

- 侧栏 section 展开状态

持久化策略

- 后端优先，localStorage 保留兜底。

- 在未登录阶段，设置按“单机全局配置”处理，不做用户隔离。

本模块不做

- 任意地图尺寸编辑

- 拖拽式可视化地图编辑器

完成标准

- 刷新页面后地图显示设置仍保留。

- SQLite / MySQL 模式下设置也能保留。

- 现有障碍预设、导入导出、保存删除功能不回退。

本轮落地结果

- 后端已落地 `ui-settings` 仓储与 API

- 前端已通过 `useUiSettingsBackend.js` 接入后端持久化

- 地图设置面板已新增地图信息区

- 现有地图布局相关功能已接入当前网格尺寸与预设信息显示

模块 2：最低可交付版封装试运行

目标

- 做出一个 Windows 可运行的“Web 展示包 + EXE/启动器”。

封装方案

- 前端执行生产构建 `dist`

- 后端在“封装模式”下直接托管 `dist` 静态资源

- 后端使用 `PyInstaller` 打成 Windows one-folder 包

- 默认数据库模式为 `sqlite`

- 启动器双击后自动启动后端并打开浏览器

产物目标

- `AGV_Dispatch_Package/`

- `backend.exe`

- `data/agv_dispatch.db`

- `frontend/dist/*`

- `start_agv.bat`

完成标准

- 新机器或干净环境下，只靠封装包即可启动演示。

- 不需要先手动跑 Vite、Uvicorn、MySQL。

- 自动 / 手动 / 多段任务、点位、模板、障碍预设均可操作。

本轮落地结果

- 已新增 `build_frontend_dist.bat`

- 已新增 `run_packaged_dev.bat`

- 已新增 `build_windows_package.bat`

- 已新增 `start_agv.bat`

- 已新增 `backend/package_entry.py`

- 已新增 `backend/packaging/backend.spec`

- 已新增 `backend/requirements-package.txt`

- 已新增 `PACKAGING_WINDOWS.md`

- 后端已支持在 `AGV_SERVE_FRONTEND_DIST=true` 时直接托管前端 `dist`

- 前端 API 地址已调整为兼容“Vite 开发模式”和“后端同源托管模式”

- 已成功构建 `dist/AGV_Dispatch_Package/`

- 已完成封装包 `backend.exe` 烟雾测试：

- 根路径返回前端 HTML

- `/status/ui-settings` 接口可正常访问

模块 3：最低可交付系统收口

目标

- 把“能开发”变成“能交付、能演示、能答辩”。

需要补齐

- 一键启动说明

- SQLite 演示说明

- 演示脚本与测试清单

- 发布说明与版本策略

- 常见故障排查页

固定回归范围

- 自动单段

- 手动单段

- 自动多段

- 急停 / 恢复

- 故障 / 解除

- 送修 / 恢复

- 点位库 CRUD

- 模板库 CRUD

- 障碍预设 CRUD

- 已完成任务批量导出 / 删除

模块 4：动态地图尺寸与地图方案重构

说明

- 这是地图设置第二阶段，不放在 MVP 前面做。

- 原因：当前前端 `GRID_COLS / GRID_ROWS` 是硬编码常量，分布面广，直接上动态尺寸风险高。

目标

- 将 `GRID_COLS / GRID_ROWS / MAP_WIDTH / MAP_HEIGHT` 提取为运行时响应式配置。

- 地图方案升级为“地图 profile”：

- `name`

- `grid_cols`

- `grid_rows`

- `blocked_cells`

- `description`

- `custom/default`

安全规则

- 只有当没有活动任务、所有 AGV 都处于 `idle/maintenance` 时，允许切换或修改地图尺寸。

- 缩小地图时，如果 AGV、点位、模板、障碍中有任一对象超出新边界，则直接拒绝，不做自动裁剪。

模块 5：登录、角色与产品化主线

角色规划

- `guest/demo`

- `operator`

- `enterprise`

- `admin`

第一批接口

- `/auth/login`

- `/auth/logout`

- `/auth/me`

第一批前端行为

- 登录页

- 基础路由守卫

- 操作身份展示

- 任务 / 故障 / 操作记录带操作者字段

模块 6：企业端与完整产品路线

目标方向

- 企业申请 / 审核

- 企业空间或数据边界

- 企业模板 / 点位 / 地图方案归属

- 管理端审核与配置

说明

- 数据后端默认从 SQLite 演示模式转向 MySQL 正式部署模式。

- 这部分不影响最低可交付版，但属于最终完整产品路线。

重要接口与类型

- 新增接口：

- `GET /status/ui-settings`

- `PUT /status/ui-settings`

- 扩展现有返回：

- `GET /status/map` 继续保证返回 `grid_cols / grid_rows / blocked_cells`

- `GET /status/map/presets` 后续统一返回每个预设 / 方案的尺寸元数据

- 封装模式新增行为：

- FastAPI 在封装模式下托管前端静态资源

- 默认读取 SQLite 数据库文件

测试计划

地图设置 MVP

- 切换小地图、图例、箭头、图标后刷新，设置仍保留

- SQLite / MySQL 模式下设置一致生效

- 不破坏现有障碍预设、导入导出、恢复默认功能

封装试运行

- 封装包双击启动成功

- 浏览器自动打开

- 自动 / 手动 / 多段 / 点位 / 模板 / 障碍预设均可操作

- SQLite 数据重启后仍保留

最低可交付收口

- 全链路回归无严重阻断

- 无必须依赖开发环境才能运行的步骤

动态地图尺寸模块

- 地图尺寸变化后绘制正确

- 越界点位 / 模板 / 障碍会被阻止而不是静默破坏

- 活动任务存在时不能改尺寸

登录与角色

- 未登录不能进入受保护操作

- 不同角色看到不同入口

- 任务 / 故障操作能记录操作者

当前建议的下一步

1. 进入模块 2：完成封装模式下后端托管前端静态资源。

2. 增加 `PyInstaller` 打包脚本与 `start_agv.bat` 封装启动器。

3. 在 SQLite 模式下完成第一次“无开发环境依赖”的演示包试运行。

说明

- 本文档是实施过程中的维护源文件。

- `PROJECT_IMPLEMENTATION_PLAN_v2.0.docx` 与本文件保持同内容同步更新。