# 第四阶段实施计划 v4：企业版二代路网、角色工作台与双反馈体系

# 一、摘要

? 本阶段只针对**企业版升级**，不重构个人用户现有显示、个人主界面和默认交互。

? 个人用户在本阶段只新增一项能力：**向平台管理员发送 bug 反馈**。

? 企业版将从“显示全部功能框 + 无权限时禁用/只读提示”升级为：**企业角色只看到自己可操作的主面板和企业设置分栏**。

? 第四阶段除企业版路网/连续运动主线外，同时新增两套独立反馈能力：

- `企业内部请求/报错`

- `平台 bug 反馈`

? 平台管理员继续保持**治理优先首页**，新增 bug 反馈处理入口，但不恢复默认完整地图与任务栏首页。

# 二、关键改动

## 4A：企业角色工作台重构与反馈基础

? 企业前端按角色做**整块隐藏**：

- 主控制台只保留该角色可操作的面板。

- 企业设置只保留该角色可进入的分栏。

- 不再以大块禁用/只读卡片作为主呈现。

? 建立企业版角色工作台映射：

- `enterprise_admin`

- `enterprise_operator`

- `enterprise_logistics`

? 每个角色明确对应：

- 可见主面板

- 可见企业设置分栏

- 可发起的反馈类型

? 新增两套反馈模块：

- `企业内部请求/报错`

- 仅企业角色可用

- 发送时可选择企业内接收对象

- 接收对象范围限定为企业内部用户，不含平台管理员

- `平台 bug 反馈`

- 企业角色和个人用户都可用

- 统一发送给平台管理员

? 平台管理员首页新增治理关联入口：

- 企业审批

- 账号治理

- 平台 bug 反馈

- 必要审计摘要

? 第一刀先做最小可用单据模型：

- 标题

- 分类

- 内容

- 提交人

- 接收人/目标端

- 状态

- 创建时间

- 最近更新时间

## 4B：企业版路网拓扑与地图/路线底层模型升级

? 在现有 `valid_cells / blocked_cells` 基础上新增企业版**拓扑层**，不推翻当前异形网格底座。

? 地图拓扑至少包含：

- `nodes`

- `edges`

- `stations`

- `parking_nodes`

- `charge_nodes`

- `topology_version`

? `edges` 第一版至少表达：

- 起点 / 终点

- 单向 / 双向

- 车道类型

- 长度或权重

- 默认速度倍率

? 旧地图继续兼容：

- 无拓扑时仍按旧网格运行

- 企业版带拓扑时启用新模式

? 企业设置新增企业版路网入口，但只在企业可用角色中显示；个人用户不显示这套能力。

## 4C：连续移动与时间步推进

? AGV 从“格子跳点”升级为“沿边连续推进”。

? AGV 状态新增：

- `current_node`

- `current_edge`

- `edge_progress`

- `motion_state`

- `current_speed`

- `target_speed`

- `heading`

? 企业版地图支持连续位置插值显示 AGV。

? 保留旧网格路径模式作为兼容回退，便于平滑迁移和排障。

? 个人用户显示逻辑保持当前模式，不跟随第四阶段进行连续运动式重构。

## 4D：冲突预占、双车道与优先级避让

? 在企业版拓扑边/节点上引入预占机制。

? 第一版支持：

- 节点占用冲突

- 对向边冲突

- 同边冲突

- 目标点占用

? 双车道放在这一包实现，不在 4B 提前落地：

- 路网可表达双车道

- 调度可识别可用车道

- 避让可选择等待或切换边

? 第一版优先级固定：

- 有任务车 > 空闲车

- 装卸 / 停靠中 > 普通过路

- 同优先级按任务创建时间与 AGV 编号稳定排序

## 4E：回仓、回充与空闲策略

? 新增企业版节点类型：

- `parking`

- `charge`

? AGV 状态机新增：

- `idle_returning`

- `charging`

- `waiting_for_charge`

? 第一版规则固定：

- 空闲超时回仓

- 电量低于阈值回充

- 新任务优先于空闲回仓

## 4F：企业独立 EXE 客户端（后置）

? 不放进第四阶段第一刀。

? 只在 4A ~ 4E 稳定后，再做企业独立客户端壳层、默认配置和资源裁剪。

? 当前导师演示包继续保留，但不等于企业独立 EXE 的正式交付。

# 三、公共接口与类型变化

? 地图模型扩展但兼容旧字段：

- 保留网格字段

- 新增 `topology` 或等价对象

- 新增模式区分，如 `grid` / `topology`

? 企业反馈新增两套实体：

- `enterprise_request`

- `platform_bug_feedback`

? 反馈实体至少共享这些核心字段：

- `id`

- `type/category`

- `title`

- `content`

- `submitter`

- `target`

- `status`

- `created_at`

- `updated_at`

? AGV 状态接口新增连续运动字段：

- `position`

- `heading`

- `current_edge`

- `edge_progress`

- `motion_state`

? 企业角色可见性需要新增前端映射或后端返回能力摘要，用于决定哪些整块面板直接隐藏。

# 四、实施顺序

1. 先落正式 `md / docx`

2. 实现 `4A`

- 企业版角色整块隐藏

- 企业内部请求 / 报错

- 平台 bug 反馈

- 平台管理员 bug 反馈入口

3. 实现 `4B`

- 企业版路网拓扑层

4. 实现 `4C`

- 连续移动与时间步推进

5. 实现 `4D`

- 双车道与预占避让

6. 实现 `4E`

- 回仓 / 回充

7. 最后再评估并启动 `4F`

# 五、测试计划

? 企业三个角色登录后，只看到自己可操作的主面板和企业设置分栏；无权限整块不出现。

? 个人用户界面无第四阶段式布局回归，但可提交平台 bug 反馈。

? 企业用户可创建企业内部请求/报错，并能选择企业内部接收对象。

? 企业用户和个人用户都可提交平台 bug 反馈，平台管理员能在治理优先首页处理中看到。

? 平台管理员默认首页仍不显示完整地图与任务栏，只有显式进入测试视图时才出现。

? 旧矩形地图和现有异形地图在无拓扑时继续可用。

? 企业版带拓扑地图可保存、加载、运行。

? 连续移动模式下 AGV 不再表现为格子瞬移。

? 双车道场景下可触发基础等待或让行。

? 回仓 / 回充规则在企业版可自动触发。

# 六、默认假设

? 第四阶段继续以当前 `valid_cells` 异形网格为地图底座，不做真正自由多边形地图。

? 企业内部请求/报错与平台 bug 反馈是**两套独立模块**，不合并成统一工单系统。

? 企业内部请求第一版允许选择企业内部接收对象，但不做复杂会签、抄送和多级流转。

? 平台 bug 反馈第一版统一由平台管理员处理，不再细分到更复杂的组织流转。

? 第四阶段所有新 UI 和新模式默认只落在企业角色分支内；个人用户只增加平台 bug 反馈入口，不改主界面结构。

? 本计划对应的正式文档文件为：

- `PROJECT_IMPLEMENTATION_PLAN_v4.md`

- `PROJECT_IMPLEMENTATION_PLAN_v4.docx`