# AGV 三端分流与企业平台路线任务书 v3

## Summary

- 根目录目标文档固定为：

- `PROJECT_IMPLEMENTATION_PLAN_v3.md`

- `PROJECT_IMPLEMENTATION_PLAN_v3.docx`

- 总实施顺序固定为 4 个阶段：

1. 平台管理员企业审批页面

2. `ComfyUI` 一期接入：`JSON -> 企业素材生成`

3. 企业三岗位框架 + 企业设置弹窗

4. 企业端第二代系统架构重构

- 当前版本明确不做：

- 双车道

- 不规则地图

- 连续移动动画

- 装卸停留仿真

- 自动避让

- 回仓/回充

- 企业独立 EXE 客户端

- 这些全部延期到“企业端第二代系统架构重构”阶段。

## Key Changes

### 阶段 1：平台管理员企业审批页面

- 角色模型固定为：

- `guest`

- `personal`

- `enterprise_operator`

- `enterprise_logistics`

- `enterprise_admin`

- `platform_admin`

- 兼容迁移规则固定为：

- 现有 `enterprise` 旧角色迁移为 `enterprise_admin`

- 现有 `admin` 旧角色迁移为 `platform_admin`

- 平台管理员入口单独存在，不混入企业设置弹窗。

- 第一版平台管理员页面目标：

- 查看企业注册申请列表

- 查看申请详情

- 审批通过

- 驳回申请

- 查看审批历史摘要

- 第一批后端接口固定为：

- `POST /auth/register-enterprise`

- `GET /auth/enterprise-applications`

- `GET /auth/enterprise-applications/{id}`

- `POST /auth/enterprise-applications/{id}/approve`

- `POST /auth/enterprise-applications/{id}/reject`

- 企业申请状态固定为：

- `pending`

- `approved`

- `rejected`

- 审批动作必须进入操作审计。

### 阶段 2：ComfyUI 一期接入

- 第一阶段 `ComfyUI` 用途固定为：`JSON -> 企业素材生成`

- 本期不做：

- AI 直接回写点位库

- AI 直接改业务数据库

- AI 参与实时调度决策

- 输入源固定为当前系统可导出的业务 JSON，优先支持：

- 地图方案 JSON

- 点位/模板导出 JSON

- 实验记录导出 JSON

- 地图 profile 差异 JSON

- 输出目标固定为企业展示素材：

- 场景图

- 展示图

- 功能性图片

- 第一版接入方式固定为“桥接层”：

- 系统负责整理业务 JSON

- 生成用于 `ComfyUI` 的标准化提示数据/工作流参数

- 请求 `ComfyUI` 生成图片

- 保存生成结果元数据与文件引用

- 第一版不要求把 `ComfyUI` 融入核心调度链。

- 新增企业素材相关模块：

- 素材生成任务列表

- 素材输入摘要

- 生成结果预览

- 失败重试

- 第一批接口固定为：

- `POST /ai/comfyui/render`

- `GET /ai/comfyui/jobs`

- `GET /ai/comfyui/jobs/{id}`

- `GET /ai/comfyui/assets`

- 企业素材生成只对企业角色和平台管理员开放，游客与个人默认不可见。

### 阶段 3：企业三岗位框架 + 企业设置弹窗

- 在 `ComfyUI` 一期接入完成后，先做企业三岗位框架，而不是直接进入企业大重构。

- 企业三岗位第一版固定为：

- `enterprise_operator`

- `enterprise_logistics`

- `enterprise_admin`

- 第一版先做“框架差异”，不做深度功能分化：

- 顶部标题差异

- 默认展开面板差异

- 只读/可操作面板差异

- 企业设置弹窗左侧分栏差异

- 企业设置必须改为新的独立弹窗，不与平台管理员审批混合。

- 企业设置弹窗结构固定为：

- 左侧分栏

- 右侧内容区

- 第一版左侧分栏固定为：

- 企业概览

- 地图方案

- 点位与模板

- 运行规则

- AI 素材

- 审计与记录

- 三岗位第一版默认关注点固定为：

- 操作工：调度与任务执行

- 后勤岗：地图方案、点位模板、运行规则

- 企业管理员：审计、设置、AI 素材、企业资料

- 第一版只做“整体框架与显示分流”，不引入双车道、不规则地图、连续移动。

### 阶段 4：企业端第二代系统架构重构

- 该阶段才进入真正的大工程。

- 本阶段范围固定包括：

- 双车道路线模型

- 不规则地图

- AGV 连续移动

- 装卸停留时长模拟

- 优先级避让

- 空闲让有任务

- 返仓逻辑

- 空闲超时回充

- 企业独立 EXE 客户端

- 第二代系统架构开始前，前 3 阶段必须已经稳定：

- 平台管理员审批

- ComfyUI 素材生成

- 企业三岗位框架

- 第二代阶段不与当前版本混做。

## Important Interfaces / Types

- 认证角色枚举固定为：

- `guest`

- `personal`

- `enterprise_operator`

- `enterprise_logistics`

- `enterprise_admin`

- `platform_admin`

- `GET /auth/me` 返回体必须包含：

- `role`

- `capabilities`

- `capability_groups`

- `account_status`

- `organization_id`

- `organization_name`

- 企业注册申请实体固定字段：

- `id`

- `company_name`

- `contact_name`

- `contact_email`

- `username`

- `status`

- `submitted_at`

- `reviewed_at`

- `reviewed_by`

- `review_note`

- `ComfyUI` 一期生成任务实体固定字段：

- `id`

- `source_type`

- `source_ref`

- `input_summary`

- `workflow_payload`

- `status`

- `created_by`

- `created_at`

- `completed_at`

- `asset_urls`

- `error_message`

- 企业设置弹窗状态第一版固定包含：

- `isOpen`

- `activeTab`

- `enterpriseProfile`

- `mapProfileSettings`

- `pointTemplateSettings`

- `runtimeRuleSettings`

- `aiAssetSettings`

- `auditSettings`

## Test Plan

- 平台管理员审批：

- 平台管理员可查看申请列表

- 可审批/驳回

- 企业申请状态变更正确

- 审批动作写入审计

- `ComfyUI` 一期：

- 可从业务 JSON 发起素材生成

- 生成任务可查看状态

- 成功后可看到素材结果

- 失败后可看到错误信息

- 不会回写业务数据库核心表

- 企业三岗位框架：

- 三岗位标题正确

- 默认展开面板符合岗位定位

- 企业设置弹窗左侧分栏正常切换

- AI 素材页只在企业角色和平台管理员下可见

- 兼容性：

- 旧 `enterprise` / `admin` 账号迁移后仍可登录

- 现有个人模式与游客模式不被破坏

- 权限一致性：

- 前端禁用与后端拒绝保持一致

- 无权限用户不能调用审批和素材生成接口

## Assumptions

- 本计划文件版本固定为 `v3`，不覆盖旧的 `v2.0` 计划。

- 平台管理员审批页面优先级高于企业端重构。

- `ComfyUI` 一期明确只做素材生成桥接，不参与实时调度与数据库业务写回。

- 企业三岗位第一版只做显示框架与权限骨架，不做重型仿真能力。

- 企业第二代系统架构的高风险能力统一后置，不在本轮近期实施范围。